議事録

6月8日(火)　記入者：川島

**メンバー：**佐藤海音　濱田友輝　岩崎未歩　川島渚　西郷光

**【決定事項】(次回は確認しない)**

〇Eclipseのプロジェクト名は「Sympany」に決定。

〇データベースのUserテーブルのfromをbirthplaceに変更。

理由：H2だとfromが使用できないワードだったため。

〇ページの担当を決めた。

西郷：チャット画面のJSP、ルーム検索結果のJSP

川島：新規ルーム作成画面のJSP、ルームの編集のJSP

岩崎：メニューのJSP、ヘッダーのJSP、ホーム画面のJSP

佐藤：マイページのJSP、プロフィール新規作成のJSP

濱田：ログイン画面のJSP、プロフィール検索・結果のJSP、アカウント新規作成のJSP

〇進捗状況を休憩後10分程度で確認することになった。

〇Eclipseファイル構成が終了した。

**【To do,タスク】(次回確認する)**

〇データベースを各自で作成する

〇進捗？

〇内部設計のレビュー待ち。

〇Eclipseのエラー講師の方に見てもらいたい。